Отчет по исполнению протокольных решений приоритетных вопросов, рассмотренных на заседания Рабочей группы «Технологическое присоединение к электрическим сетям» и «Подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» за 2023 год

| № п/п | Дата, номер и пункт протокола | Содержание пункта протокола | Контрольный срок исполнения | Ответственный исполнительный или иной орган | Описание проблемы | Принятое решение | Информация о ходе исполнения и предпринятых мерах | Фактическая дата исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.06.2023 ПР20-73 п.2. | О возможности утверждения тарифов по теплоснабжению на очередной год в текущем календарном году | 16.06.2023 | Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края | Затягивание сроков разработки бизнес-планов и финансовых моделей инвесторами в виду отсутствия в текущем году тарифов на будущий период. | Рекомендовать Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края на основании письма ПАО «Камчатскэнерго» направить обращение в ФАС России с целью уточнения возможности утверждения тарифов на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения и централизованной системе горячего водоснабжения на очередной год в текущем календарном году с учетом наличия подобных практик в других регионах Российской Федерации. | РСТиЦ Камчатского края направлен запрос в ФАС России на основании предложения ПАО «Камчатскэнерго» о рассмотрении возможности утверждения тарифов на подключение (ТП) к системам теплоснабжения и централизованной системе горячего водоснабжения на очередной год в текущем календарном году. | 16.06.2023 |
| 2 | 05.07.2023ПР20-84 п.2.2.1. |  | 15.08.2023 | Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края |  | Представить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края для рассмотрения на очередном заседании Рабочей группы информацию, полученную от ФАС России, по вопросу возможности утверждения тарифов на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения и централизованной системе горячего водоснабжения на очередной год в текущем календарном году с учетом наличия подобных практик в других регионах Российской Федерации | Министерством направлены разъяснения в адрес Членов Рабочей группы, что при отсутствии плановых заявителей на технологическое подключение к системам теплоснабжения и ЦГВС на очередной период регулирования возможно установление ставок платы по предложению регулируемой организации на основании имеющихся фактических данных за три предыдущих периода регулирования, при этом предложение организации должно содержать расчет расходов, включаемых в состав платы, а также копии документов, подтверждающих фактические сведения за предыдущие периоды регулирования. | 11.09.2023 |
| 3 | 28.04.2023 ПР20-62 п.3. 05.07.2023 ПР20-84 п.2.2.2. | Об участии представителей деловых объединений Камчатского края на заседания Правления РСТ Камчатского края в целях повышения прозрачности принятия решений с привлечением представителей РСТ Камчатского края | Не установлен | Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края | Со стороны деловых объединений поступают обращения о несправедливо установленных тарифах. | Рекомендовать РСТ Камчатского края рассмотреть возможность участия представителей деловых объединений Камчатского края в заседаниях Правления, на которых принимается решение об установлении платы за технологическое присоединение к инженерным сетям по индивидуальному проекту | Министерством в адрес Членов Рабочей группы направлена информация о возможности присутствия представителей деловых объединений Камчатского края на заседаниях без права голоса при обсуждении вопросов, включенных в повестку (в качестве слушателей), заблаговременно ознакомиться с повесткой заседания Правления заблаговременно направив заявку на участие в заседании в письменном виде. | 11.09.2023 |
| 4 | 01.08.2023 ПР20-94 п.1. | О необходимости контроля по восстановлению благоустройства после проведенных работ. | 31.10.2023 | КГУП «Камчатский водоканал» | Отсутствие восстановленного благоустройства территорий, нарушающего облик городов. | В ходе проведенной Рабочей группы рассматривался вопрос о необходимости восстановления благоустройства после проведенных работ. Администрациям ГО было разъяснено о необходимости произведения контроля о вынесении предостережений по восстановлению благоустройства и их проверке. | КГУП «Камчатский водоканал» сообщил о завершении работ по благоустройству в районе пр. Циолковского к 31.10.2023 | Работы выполнены |
| 5 | 01.08.2023ПР20-94 п.1. |  | 31.12.2023 | ПАО «Камчатскэнерго» |  |  | ПАО «Камчатскэнерго» сообщило о завершении работ по благоустройству в районе ул. Советская к 31.12.2023 года (в рамках выполнения работ по ул. Советская - ул. Ленинская к 31.12.2024 года) | Работы выполнены |