П Р О Т О К О Л

совещания рабочей группы координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от 26 апреля  2011 г.  № 25 - 11 защ.

Присутствовали:

| И.о Министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | И.Э. Меметов |
| --- | --- |
| Заместитель начальника отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | О.Н. Литовченко |
| Секретарь координационного штаба, консультант отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | Н.А. Белоуско |
| Зам. начальника отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | И.И.Буцелова |
| Начальник отдела экономики и реформирования ЖКХ Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | О.А. Константинова |
| Руководитель – Главный государственный инспектор государственной жилищной инспекции Камчатского края | А.И. Пархоменко |
| Начальник отдела общепромышленного надзора Камчатского управления «Ростехнадзор» | А.В.Панов |
| И.о. главы администрации Мильковского МР | В.А. Лобач |
| Начальник ЖКХ комитета по строительству и коммунальному хозяйству администрации Мильковского МР | О.А. Пригодская |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Согласование планов мероприятий по подготовке к зиме 2011-2012 годов объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда Мильковского     муниципального района.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(И.Э. Меметов,  О.А. Пригодская, В.А. Лобач, О.Н.Литовченко, А.И. Пархоменко)

1.1.  Согласовать план мероприятий  по ремонту жилищного фонда и объектов водоснабжения и водоотведения Мильковского муниципального района на сумму  __________ тыс. руб.

1.2. Администрации Мильковского МР организовать контроль за выполнением ремонтных работ управляющей компании по устранению нарушений, связанных с проведением капитального ремонта кровли на жилом доме с. Мильково по ул. Томская,8

Срок – до 01.09.2011 года

1.3. Администрации Мильковского МР совместно с администрацией Мильковского сельского поселения разработать мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации балконов в жилых домах с. Шаромы.

Информацию представить в Государственную жилищную инспекцию по Камчатскому краю

Срок – до 01.08.2011 года

1.4. Согласовать план мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры по филиалу ОАО «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика отделения «Тепловые сети» Мильковского МР на сумму 5343 тыс. руб.

1.5. Филиалу ОАО «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика отделения «Тепловые сети» Мильковского МР по результатам работы комиссии на котельной «РТПХС» с. Мильково выполнить корректировку объемов работ по котельной «РТПХС» в планах  по подготовке объектов инженерной инфраструктуры к ОЗП 2011-2012 годов.

Срок – до 27.05.2011 года.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Завоз топлива на отопительный сезон 2011-2012 годов

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(И.Э. Меметов,   О.Н.Литовченко, И.И.Буцелова)

Объем завозимого топлива для прохождения ОЗП 2011 – 2012 годов планируется  на начало отопительного периода в объеме 3319 тыс.тн угля и 1850  тыс.м3 дров.

И.о  Министра                                         	                                                        И.Э. Меметов

Протокол вел

Секретарь координационного штаба,

консультант отдела энергетики и

коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края                                                                                                              Н. А. Белоуско