П Р О Т О К О Л

совещания рабочей группы координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от 28 апреля  2011 г.  № 26 - 11 защ.

Присутствовали:

| И.о. Министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | И.Э. Меметов |
| --- | --- |
| Заместитель начальника отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | О.Н. Литовченко |
| Секретарь координационного штаба, консультант отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | Н.А. Белоуско |
| Начальник отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | П.Б. Малюшенко |
| Начальник отдела экономики и реформирования ЖКХ Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | О.А. Константинова |
| Руководитель – Главный государственный инспектор государственной жилищной инспекции Камчатского края | А.И. Пархоменко |
| Начальник отдела общепромышленного надзора Камчатского управления «Ростехнадзор» | А.В.Панов |
| Начальник управления коммунального хозяйства Елизовского муниципального района | С.Н. Тюлькин |
| Руководитель УЖКХ администрации Елизовского городского поселения | А.Ю. Лаврухин |
| Начальник отдела модернизации ЖКХ и благоустройства Елизовского городского поселения | О.В. Коренева |
| Директор филиала «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» | А.Ф. Блащук |
| Главный инженер «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» | Л.Н. Кулешов |
| Начальник ПТО отделения «Теплоэнерго» филиала «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» Технический директор ОАО «Коряктеплоэнерго» | О.П. Будко А.Н. Сутулов |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Согласование планов мероприятий по подготовке к зиме 2011-2012 годов объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда Елизовского    муниципального района.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(И.Э. Меметов,  О.Н.Литовченко, А.И. Пархоменко, Тюлькин С.Н.)

1.1.  Согласовать план мероприятий  по ремонту жилищного фонда  Елизовского муниципального района  на сумму 45691,73 тыс. руб.

1.2.  Согласовать план мероприятий  по объектам водоснабжения Елизовского  муниципального района на сумму  2646,9 тыс. руб.

1.3.  ООО «Елизовский водоканал» предоставить информацию в Министерство ЖКХ  и энергетики  Камчатского края по объемам работ на сетях водоснабжения на сумму инвестиционной составляющей, учтенной в тарифе на 2011 год

Срок – до 12 мая 2011 года

1.4. Филиалу «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго»

- согласовать план по подготовке  объектов инженерной инфраструктуры по  Пионерскому участку на сумму 1347,0 тыс. руб.

-  по Новоавачинскому участку  согласовать план по подготовке  объектов инженерной инфраструктуры с главой  Новоавачинского сельского поселения  и предоставить  согласованный план в Министерство ЖКХ  и энергетики  Камчатского края

Срок – до 06 мая 2011 года

1.5 Филиалу «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» Елизовского отделения «Теплоэнерго»

- согласовать план по подготовке  объектов инженерной инфраструктуры по  Елизовскому  участку на сумму 31872,2 тыс. руб.;

- согласовать план по подготовке  объектов инженерной инфраструктуры по  Новолесновскому  участку на сумму 1689,0 тыс. руб.;

- согласовать план по подготовке  объектов инженерной инфраструктуры по  Раздольненскому участку на сумму 2832,85 тыс. руб.;

- согласовать план по подготовке  объектов инженерной инфраструктуры по  Начикинскому  участку на сумму 1672,0 тыс. руб.;

- по Корякскому участку согласовать план по подготовке  объектов инженерной инфраструктуры с главой  Корякского сельского поселения  и предоставить  согласованный план в Министерство ЖКХ  и энергетики  Камчатского края

Срок – до 06.05.2011 года;

- по Николаевскому участку внести корректировки в план по подготовке  объектов инженерной инфраструктуры по замечаниям  главы   Николаевского сельского поселения  и направить  в Министерство ЖКХ  и энергетики  Камчатского края

Срок – до 06 мая 2011 года;

1.6.   ОАО «Коряктеплоэнерго»

- согласовать план по подготовке  объектов инженерной инфраструктуры на сумму  7180,0 тыс.руб.;

- предоставить информацию в Министерство ЖКХ  и энергетики  Камчатского края и Управление дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры администрации Елизовского муниципального района   о погашении задолженности  за выполненные  подрядчиком  ООО «Недобежкин» работы  по   теплотрассе  района «Аэропорт» в декабре 2010 года.

Срок –до 06 мая 2011г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Завоз топлива на отопительный сезон 2011-2012 годов

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(И.Э. Меметов,   О.Н.Литовченко, П.Б. Малюшенко)

2.1. Объем топлива для начала ОЗП 2011 – 2012 годов планируется  в объеме:

-  уголь   11475 тн.;

- мазут    1340 тн.;

- дизельное топливо  12 тн.

2.2. Филиалу «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» представить в  Министерство ЖКХ  и энергетики  Камчатского края  информацию о схеме поставок угля в 2011году

Срок – до 15 мая 2011г.

И.о  Министра                                         	                                                        И.Э. Меметов

Протокол вел

Секретарь координационного штаба,

консультант отдела энергетики и

коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края                                                                                                              Н. А. Белоуско